SVM Schüler Verwaltung Metzenthin

Testkonzept

Martin Schraner
Hans Stamm
# Änderungsgeschichte

Datum	Version	Änderung	Autor
16.06.2015	0.10	Erstellung	Hans Stamm
04.07.2015	0.11	Ergänzung Strategie	Hans Stamm
13.08.2015	0.9	Reviewbereit	Hans Stamm / Martin Schraner

# Einführung
## Zweck und Abgrenzung
Dieses Dokument gibt einen Überblick über das Testen der zu entwickelnden Software SVM (Schüler-Verwaltung Metzenthin).
## Gültigkeitsbereich
Die Gültigkeit dieses Projektplans erstreckt sich über das 4. Semester des MAS-SE 2013 Lehrgangs von Ende März bis Ende August 2015.
## Referenzdokumente
Nachfolgend werden die Dokumente aufgeführt, welche von diesem Dokument referenziert werden.
- doc/01_Projektplant/SVM_Projektplan
- doc/12_Analyse/SVM_Anforderungsspezifikation
- doc/14_Qualitaetsmanagement/SVM_Iterationsassessment
# Systemübersicht
Eine Übersicht über das System ist in Kapitel 2 des Dokuments doc/12_Analyse/SVM_Anforderungsspezifikation zu finden.
# Risikoanalyse

Fehlende Erfahrung mit JPA / Hibernate
- Unittests
- Datenerfassen/löschen im GUI (z.T. anderes Verhalten als in Unittests, wo man eine geschützte Umgebung hat) ink. kontrollieren der Datenbank
- Mehrnutzer-Tests (Test von Funktionalität von optimistischem Locking bei konkurrierenden Zugriffen)
- Keine inkonsistenten oder verwaiste Daten
- Korrektes Fehlerhandling
Fehlende Erfahrung mit GUI-Entwicklung / Handling vieler Fenster und Dialoge
- Testen, dass alle Navigationspfade funktionieren
- Testen der Funktionalität von Eingabemasken
- Testen der Fehleranzeige bei ungültigen Eingaben
- Korrekte Anzeige der Daten in Tabellen (Refresh nach Modifikation von Daten )
- Korrektes Fehlerhandling
- Enablen/Disablen von Buttons
Fehlende Erfahrung bei Erstellung und Bearbeitung von Word-Dokumenten aus Java
Darstellung der Daten im erzeugten Word-Dokument
Die Implementierung von neuer Funktionalität beeinträchtigt früher implementierte Funktionen
Regressionstests

## Risiken
Ein besonderes Augenmerk muss auf die Benutzerschnittstelle und die Datenhaltung geworfen werden. Damit steht und fällt die Applikation.
## Risikofaktoren
Aufgrund der zur Verfügung stehenden Zeit ist es unmöglich, eine Abdeckung aller möglichen Konstellationen zu erreichen. Bei der Erarbeitung der Testfälle soll deshalb darauf geachtet werden, dass vor allem besonders häufige oder risikoreiche Konstellationen als Testfälle spezifiziert werden.
## Produktstruktur und Risiken
Wie bereits erwähnt ist die Benutzerschnittstelle und die Datenhaltung von besonderem Interesse.
# Strategie
## Für Reviews
Die Team-Mitglieder treffen sich einmal wöchentlich zu einem gemeinsamen Arbeitstag. An diesen Treffen werden die Arbeitsergebnisse der letzten Woche besprochen und reviewt. Es wird abgemacht, welche Arbeitsergebnisse (Dokumente, wichtige, zentrale Code-Teile, etc.) durch das jeweils andere Team-Mitglied in der Folgewoche speziell überprüft werden müssen.
In Code-Reviews soll neben der Korrektheit auch die Wart- und Testbarkeit der Programmteile überprüft werden.
## Für Integration
Die Realisierung wird nach der agilen Vorgehensweise Scrum durchgeführt. Am Ende eines Sprints werden die Testfälle für die umgesetzten Stories bzw. Anwendungsfälle erarbeitet und im Rahmen eines Integrationstests durchgeführt. Allfällig gefundene Fehler und Unschönheiten werden nach Möglichkeit sofort gelöst. Reicht die Zeit für die Behebung des Problems nicht mehr, wird ein Defect erfasst und ein Product Backlog-Item erstellt. Der Product Owner entscheidet dann, ob das Problem im Folgesprint gelöst werden soll.
Werden in einem Sprint Programmteile stark überarbeitet, werden betroffene, ausgewählte Testfälle aus den vorherigen Sprints ein weiteres Mal als Regressionstest durchgeführt.
## Für Tests
Für die entwickelten Programmteile (Klassen, Komponenten) werden während der Entwicklung Unittests (JUnit) erstellt. Hauptfokus haben der Persistence- und der Domain-Layer. Die Persistence-Klassen werden mit einer lokalen Testdatenbank getestet, während die Domain-Klassen-Tests die Businesslogik prüfen. In der Regel kann die Businesslogik ohne Datenbank geprüft werden.
Die Unittests werden durch den Entwickler regelmässig durchgeführt, mindestens vor dem Einchecken von grösseren Erweiterungen oder Anpassungen. Ausserdem wurde ein Jenkins Continuous Integration Job aufgesetzt. Einmal täglich wird das im Git-Repository eingecheckte Produkt gebuildet und die Unittests werden durchgeführt.
Weitere Anmerkungen siehe Kapitel 4.2 Für Integration.
Nach der Realisierungsphase ist ein Systemtest vorgesehen. Es werden nochmals die in den Sprints umgesetzten Anwendungsfälle auf ihr Zusammenwirken geprüft.
# Prüfungen
## Prüfgegenstände
Prüfgegenstand ist das System (Applikation) „SVM“.
## Prüfverfahren und Prüfdimensionen
Während der Entwicklung werden die Programmteile und Klassen mittels Unittests auf Programmfehler und Funktionstüchtigkeit geprüft.
Am Ende eines Sprints bzw. spätestens im Folgesprint werden die erarbeiteten Testfälle durchgeführt. Die umgesetzten Anwendungsfälle werden auf die Erfüllung der Anforderungen geprüft.
Nach Abschluss der Realisierungsphase wird im Systemtest das Zusammenspiel der Anwendungsfälle geprüft. Vor der Auslieferung wird mit dem Kunden ein Abnahmetest durchgeführt.
Security-Tests sind keine notwendig, da der Datenzugriff ausschliesslich über das gesicherte, interne Netzwerk erfolgt.
Performance-Tests werden im Rahmen des Systemtests durchgeführt (siehe nicht funktionale Anforderungen im Dokument SVM_Anforderungsspezifikation).
## Abdeckungsgrade
Die Unittests sollen vor allem wichtige und zentrale Programmteile prüfen. Die Abdeckung der Unittests wird regelmässig durch die Entwickler auf dem Jenkins CI Server überprüft. Wenn nötig werden die Testfälle ergänzt. GUI-Komponenten (Panels und Controls) werden nicht durch Unittests abgedeckt. Diese werden durch die Abarbeitung der Testfälle für die Sprint-Abnahme geprüft.
Die erarbeiteten Testfälle für die Sprint-Abnahme sollen positive und negative Funktionstests abdecken.
Mit der Durchführung der Testfälle mit dem GUI wird die Usability geprüft. Alle Dateneingabefelder sind auf korrektes Abfangen von Fehleingaben zu prüfen. Wo nötig sind die Grenzwerte speziell zu prüfen.
## Abnahmekriterien
Umgesetzte Anwendungsfälle gelten am Ende eines Sprints als abgenommen, wenn die definierten Testfälle erfolgreich durchgeführt wurden. Allfällige Fehler oder Unschönheiten werden dem Product Owner zuhanden des Product Backlog gemeldet.
# Testinfrastruktur
## Grundsätzliche Überlegungen
Für die Durchführung der Tests sind die Applikation, der installierte und gestartete MySQL-Server mit der aufgesetzten Datenbank und eine Java Runtime Umgebung (Version 7) notwendig.
## Testumgebungen, Testgeschirr
Die Unittests werden in der Entwicklungsumgebung implementiert und durchgeführt. Die Durchführung erfolgt durch den Entwickler und zusätzlich während des täglichen Builds auf dem Jenkins CI Server. In der Entwicklungsumgebung und auf dem Jenkins CI Server wird mit einer lokal aufgesetzten MySQL-Datenbank gearbeitet. Für die Sprint-Abnahmetests wird die Entwicklungsumgebung verwendet. Es wird ebenfalls eine lokale MySQL-Datenbank dafür verwendet.
## Anforderungen an Testmittel
Die Unittests werden mittels JUnit implementiert und automatisiert durchgeführt.
Die weiteren Testfälle werden manuell abgearbeitet.
Es werden keine weiteren die Tests unterstützende Tools eingesetzt.
## Anforderungen an Testdaten
Je nach den zu testenden Anwendungsfällen wird mit einer anfangs leeren Datenbank gearbeitet, oder es wird ein Basisbestand mit synthetischen Daten bereitgestellt, der vor der Testdurchführung geladen wird.
# Testnachweise
## Dokumente
Die Testfälle sind in Spreadsheets unter dem Projektverzeichnis doc/14_Qualitaetsmanagement/ dokumentiert. Die Durchführung der Testfälle werden in Testprotokollen ebenfalls in Spreadsheets festgehalten.
## Metriken
Die Auswertung der Testabdeckung der Unittests wird regelmässig durch die Entwickler auf dem Jenkins CI Server konsultiert. Falls festgestellt wird, dass wichtige Programmteile ungenügend abgedeckt sind, werden entsprechende Unittests ergänzt.
Die spezifizierten Testfälle sollen während einer Testdurchführung zu 100 % durchgeführt werden. Wird während der Durchführung festgestellt, dass mehr als 20 % der Testfälle nicht korrekt durchgeführt werden können, sind entsprechende Massnahmen zur Stabilisierung des Systems zusammen mit dem Product Owner einzuleiten.
# Prozesse
## Reviews
Wie in Kapitel 4.1 Für Reviews beschrieben, werden an den gemeinsamen Arbeitstagen die Arbeitsergebnisse festgelegt, die reviewt werden müssen. Die Reviewergebnisse werden, ausser bei offiziellen Reviews, nicht speziell festgehalten. Allfällige grössere Folgeaktivitäten oder Massnahmen werden in den Product Backlog aufgenommen und mit dem Product Owner besprochen.
## Tests
Während der Realisierungsphase werden die in den Sprints erarbeiteten Testfälle am Ende des Sprints oder spätestens im Folgesprint durchgeführt und protokolliert.
## Fehler erfassen und verfolgen
Die in der Realisierungsphase in den Sprints festgestellten Fehler werden wenn möglich im aktuellen Sprint gefixt. Ist dies nicht möglich, werden Product Backlog Items zuhanden des Product Owners erstellt, die dann nach dessen Priorisierung in einen Folgesprint einfliessen.
Für Fehler, die nach der Realisierungsphase gefunden werden, werden zu ihrer Nachvollziehbarkeit Defects im Projektverwaltungstool Redmine erfasst und dokumentiert.