SVM Schüler-Verwaltung Metzenthin

Testkonzept

Martin Schraner
Hans Stamm
# Änderungsgeschichte

Datum	Version	Änderung	Autor
16.06.2015	0.10	Erstellung	Hans Stamm
04.07.2015	0.11	Ergänzung Strategie	Hans Stamm
13.08.2015	0.9	Reviewbereit	Hans Stamm / Martin Schraner
23.08.2015	1.00	Finale Version	Hans Stamm / Martin Schraner

# Einführung
## Zweck und Abgrenzung
Dieses Dokument gibt einen Überblick über das Testen der zu entwickelnden Software SVM (Schüler-Verwaltung Metzenthin).
## Gültigkeitsbereich
Die Gültigkeit dieses Testkonzepts erstreckt sich über das 4. Semester des MAS-SE 2013 Lehrgangs von Ende März bis Ende August 2015.
## Referenzdokumente
Nachfolgend werden die Dokumente aufgeführt, welche von diesem Dokument referenziert werden.
- doc/01_Projektplant/SVM_Projektplan
- doc/12_Analyse/SVM_Anforderungsspezifikation
- doc/14_Qualitaetsmanagement/SVM_Iterationsassessment
- doc/14_Qualitaetsmanagement/SVM_Incidents
# Systemübersicht
Eine Übersicht über das System ist in Kapitel 2 des Dokuments doc/12_Analyse/SVM_Anforderungsspezifikation zu finden.
# Risikoanalyse
In diesem Kapitel werden die Risiken, die den Erfolg des Projekts aus Testsicht gefährden können, festgehalten. In den folgenden Kapiteln wird unter anderem darauf eingegangen, wie diese Risiken vermindert werden können.
## Risiken
Folgende Risiken wurden identifiziert:
Risiko	Eintretens-Wahrscheinlichkeit
Auftreten von Problemen wegen fehlender Erfahrung mit JPA / Hibernate (z.B. instabile Applikation oder inkonsistente Daten in der Datenbank)	80 %
Auftreten von Problemen wegen fehlender Erfahrung mit GUI-Entwicklung (z.B. Handling vieler Fenster und Dialoge)	80 %
Auftreten von Problemen wegen fehlender Erfahrung mit der Erstellung und Bearbeitung von Word-Dokumenten aus Java (z.B. Darstellung der Daten)	80 %
Die Applikation wird iterativ entwickelt. Sie wird laufend durch neue Funktionalität erweitert. Dabei besteht die Gefahr, dass Erweiterungen bereits implementierte Funktionalität beeinträchtigt.	80 %

Tabelle 3.1: Risiken
Durch die zum Teil fehlenden Kenntnisse besteht die Gefahr, dass während der Entwicklung oder den Tests unvorhergesehene Probleme auftreten, deren Lösung aufgrund der mangelnden Erfahrung viel Zeit beanspruchen. Zudem benötigt die Wissensaneignung unter Umständen viel Zeit.
## Produktstruktur und Risiken
Aufgrund der relativ einfachen Produktstruktur (Rich Client mit Datenbank-Anbindung) sind diesbezüglich keine grösseren Probleme zu erwarten.
# Strategie
## Für Reviews
Die Team-Mitglieder treffen sich einmal wöchentlich zu einem gemeinsamen Arbeitstag. An diesen Treffen werden die Arbeitsergebnisse der letzten Woche besprochen und reviewt. Es wird vereinbart, welche Arbeitsergebnisse (Dokumente, wichtige, zentrale Code-Teile, etc.) durch das jeweils andere Team-Mitglied in der Folgewoche speziell überprüft werden müssen.
In Code-Reviews soll neben der Korrektheit auch die Wart- und Testbarkeit der Programmteile überprüft werden.
## Für Integration
Die Realisierung wird nach der agilen Vorgehensweise Scrum durchgeführt. Am Ende eines Sprints werden die Testfälle für die umgesetzten Stories bzw. Anwendungsfälle erarbeitet und im Rahmen eines Integrationstests durchgeführt. Allfällig gefundene Fehler und Unschönheiten werden nach Möglichkeit sofort korrigiert. Reicht die Zeit für die Behebung des Problems nicht mehr, wird ein Product Backlog-Item erstellt. Der Product Owner entscheidet dann, ob das Problem im Folgesprint gelöst werden soll.
Werden in einem Sprint Programmteile stark überarbeitet, werden betroffene, ausgewählte Testfälle aus den vorherigen Sprints ein weiteres Mal als Regressionstest durchgeführt. Damit soll sichergestellt werden, dass Erweiterungen der Applikation die bereits implementierte Funktionalität nicht beeinträchtigen.
Nach der Realisierungsphase ist ein weiterer Integrationstest vorgesehen, in dem nochmals die in den Sprints umgesetzten Anwendungsfälle auf ihr Zusammenwirken geprüft werden. So wird sichergestellt, dass erforderliche Funktionalität vollständig umgesetzt wurde und die Navigationspfade durch das System funktionieren.
## Für Tests
Für die entwickelten Programmteile (Klassen, Komponenten) werden während der Entwicklung durch die Entwickler Unittests (JUnit) erstellt. Hauptfokus haben der Persistence- und der Domain-Layer. Die Persistence-Klassen werden mit einer lokalen Testdatenbank getestet, während die Domain-Klassen-Tests die Businesslogik prüfen. In der Regel kann die Businesslogik ohne Datenbank geprüft werden.
Mit den Unittests sollen vor allem mögliche Probleme mit dem Umgang mit JPA / Hibernate aufgedeckt werden. Neben der Durchführung der Unittests sollen auch manuelle bzw. visuelle Überprüfungen der Daten in der Datenbank vorgenommen werden, um sicherzustellen, dass keine inkonsistenten oder verwaiste Daten entstehen. Insbesondere bei Programm-Abbrüchen muss sichergestellt werden, dass die seit dem letzten Commit veränderten Daten zurück gerollt werden und konsistent sind.
Ein zweiter wichtiger Pfeiler des Konzepts sind die GUI-Tests. Sie werden manuell durchgeführt: laufend während der Entwicklung durch die Entwickler, durch die Abarbeitung von vordefinierten Testfällen und Regressionstests am Ende der Sprints sowie durch exploratives Testing während der Integrationstests. Die GUI-Tests sollen sicherstellen, dass
- die Datenbewirtschaftung (erzeugen, modifizieren und löschen von Entitäten) korrekt funktioniert (manuelle bzw. visuelle Überprüfung der Daten in der Datenbank)
- ungültige Eingaben zurückgewiesen werden
- Fehler dem Benutzer angezeigt werden und nicht weitergefahren werden kann
- die Eingabemasken korrekt funktionieren
- die Daten nach Modifikationen korrekt angezeigt werden (Refresh)
- das Enablen bzw. Disablen von Buttons korrekt funktioniert
- bei einem unerwarteten Fehler abgebrochen, die veränderten Daten zurück gerollt werden und die Applikation neu initialisiert wird
- im Mehrbenutzerbetrieb die Funktionalität des optimistischen Lockings bei konkurrierenden Zugriffen korrekt funktioniert
- die Darstellung der Daten in erzeugten Word-Dokumenten korrekt ist, insbesondere bei langen Attributwerten
Security-Tests sind keine notwendig, da der Datenzugriff ausschliesslich über das gesicherte, interne Netzwerk erfolgt.
Performance-Tests werden im Rahmen der Integrationstests durchgeführt (siehe nicht funktionale Anforderungen im Dokument SVM_Anforderungsspezifikation).
# Prüfungen
## Prüfgegenstände
Prüfgegenstand ist die Applikation „SVM“.
## Prüfverfahren und Prüfdimensionen
Die Unittests werden durch den Entwickler regelmässig durchgeführt, mindestens vor dem Einchecken von grösseren Erweiterungen oder Anpassungen. Ausserdem läuft auf einem Server der HSR ein Jenkins Continuous Integration Job. Von diesem werden einmal täglich das im Git-Repository eingecheckte Produkt gebuildet und anschliessend die Unittests durchgeführt.
Am Ende eines Sprints bzw. spätestens im Folgesprint und nach Abschluss der Realisierungsphase werden die erarbeiteten Testfälle und die Regressionstests manuell durchgeführt mit Fokus auf die neu implementierte Funktionalität. Die umgesetzten Anwendungsfälle werden auf die Erfüllung der Anforderungen geprüft. Zusätzlich sollen in diesen Tests die Testziele gemäss den Kapiteln 4.2 Strategie Für Integration und 4.3 Strategie Für Tests (GUI-Tests) erreicht werden. Die dazu notwendigen Testfälle werden dokumentiert.
## Abdeckungsgrade
Die Unittests sollen vor allem wichtige und zentrale Programmteile prüfen. Die Abdeckung der Unittests wird regelmässig durch die Entwickler auf dem Jenkins CI Server überprüft. Wenn nötig werden die Testfälle ergänzt. GUI-Komponenten (Panels und Controls) werden nicht durch Unittests abgedeckt. Diese werden in den GUI-Tests geprüft.
Die erarbeiteten Testfälle für die Sprint-Abnahme sollen positive und negative Funktionstests abdecken. Wo nötig sollen Grenzwerte in Eingabefeldern speziell überprüft werden.
## Abnahmekriterien
Umgesetzte Anwendungsfälle gelten am Ende eines Sprints als abgenommen, wenn die definierten Testfälle erfolgreich durchgeführt wurden. Allfällige Fehler oder Unschönheiten werden dem Product Owner zuhanden des Product Backlog gemeldet.
# Testinfrastruktur
## Grundsätzliche Überlegungen
Für die Durchführung der Tests sind die Applikation, der installierte und gestartete MySQL-Server mit der aufgesetzten Datenbank und eine Java Runtime Umgebung (Version 7) notwendig.
## Testumgebungen, Testgeschirr
Die Unittests werden in der Entwicklungsumgebung implementiert und durchgeführt. Die Durchführung erfolgt durch den Entwickler und zusätzlich während des täglichen Builds auf dem Jenkins CI Server. In der Entwicklungsumgebung und auf dem Jenkins CI Server wird mit einer lokal aufgesetzten MySQL-Datenbank gearbeitet. Für die Sprint-Abnahmetests wird die Entwicklungsumgebung verwendet. Es wird ebenfalls eine lokale MySQL-Datenbank dafür verwendet.
## Anforderungen an Testmittel
Die Unittests werden mittels JUnit implementiert und automatisiert durchgeführt.
Die weiteren Tests werden manuell durchgeführt.
Es werden keine weiteren die Tests unterstützenden Tools eingesetzt.
## Anforderungen an Testdaten
Je nach den zu testenden Anwendungsfällen wird mit einer anfangs leeren Datenbank gearbeitet, oder es wird ein Basisbestand mit synthetischen Daten bereitgestellt, der vor der Testdurchführung geladen wird.
# Testnachweise
## Dokumente
Die Testfälle sind in Spreadsheets unter dem Projektverzeichnis doc/14_Qualitaetsmanagement/ dokumentiert. Die Durchführung der Testfälle werden in Testprotokollen ebenfalls in Spreadsheets festgehalten.
## Metriken
Die Auswertung der Testabdeckung der Unittests wird regelmässig durch die Entwickler auf dem Jenkins CI Server konsultiert. Falls festgestellt wird, dass wichtige Programmteile ungenügend abgedeckt sind, werden entsprechende Unittests ergänzt.
Die spezifizierten Testfälle sollen während einer Testdurchführung zu 100 % durchgeführt werden. Wird während der Durchführung festgestellt, dass mehr als 20 % der Testfälle nicht korrekt durchgeführt werden können, sind entsprechende Massnahmen zur Stabilisierung des Systems zusammen mit dem Product Owner einzuleiten.
# Prozesse
## Reviews
Die Reviewergebnisse werden, ausser bei offiziellen Reviews, nicht speziell festgehalten. Allfällige grössere Folgeaktivitäten oder Massnahmen werden in den Product Backlog aufgenommen und mit dem Product Owner besprochen.
## Fehler erfassen und verfolgen
Die in der Realisierungsphase in den Sprints festgestellten Fehler werden wenn möglich im aktuellen Sprint korrigiert. Ist dies nicht möglich, werden Product Backlog Items zuhanden des Product Owners erstellt, die dann nach dessen Priorisierung in einen Folgesprint einfliessen.
Für Fehler, die während der Realisierungsphase nicht mehr korrigiert werden können, oder nach der Realisierungsphase gefunden werden, werden zu ihrer Nachvollziehbarkeit Defects im Spreadsheet doc/14_Qualitaetsmanagement/SVM_Incidents erfasst.