SVM Schüler Verwaltung Metzenthin

Schlussbericht

Martin Schraner
Hans Stamm
# Änderungsgeschichte

Datum	Version	Änderung	Autor
16.08.2015	0.10	Erstellung	Hans Stamm

# Zweck
Der Zweck dieses Dokumentes ist es, die Zielerreichung des Projektes zu beschreiben und eine Zusammenfassung der Eindrücke und Erfahrungen während des gesamten Projektes wiederzugeben.
# Zielerreichung
<Objektive Zielerreichung beschreiben>
# Allgemeiner Erfahrungsbericht
<Allgemeine Erfahrungen, welche als Team gesammelt wurden (z.B. in Meetings, beim Auftreten von Problemen, usw.)>

# Persönliche Erfahrungen
<Pro Teammitglied ein Kapitel>
## Martin Schraner
<Die Erfahrungen eines Teammitgliedes während der gesamten Projektdauer>

## Hans Stamm
In den rund fünf Monaten, in denen wir das Projekt erarbeitet haben, galt es, in den verschiedenen Phasen des Projekts verschiedene Rollen einzunehmen und unterschiedliche Aufgaben zu erledigen. Das war sehr interessant für mich, da ich in meiner täglichen Arbeit meistens in Grossprojekten mitarbeite und selten die Gelegenheit habe, in andere Bereiche der Projektarbeit detaillierter einzutauchen und ein Projekt von A bis Z durchzuziehen. Das Abdecken dieses breiten Spektrums war gleichzeitig aber auch eine Herausforderung. Natürlich konnte ich auf das im MAS Gelernte und die Unterlagen zurückgreifen. Aber erst in der Praxis merkt man, wo man sich noch vertiefter mit der Materie auseinandersetzen muss. Das braucht natürlich Zeit und das hatte ich sicher unterschätzt.
Meiner Meinung nach haben wir die Planungs- und Analyse-Phase gut gemeistert. Im Requirements-Engineering sind wir bewusst nicht zu weit ins Detail gegangen. Wir wollten uns einen Gesamt-Überblick über die Anforderungen schaffen und dann in der Realisierungs-Phase die Details erarbeiten. Die Realisierungs-Phase lief etwas harzig an. Es mussten viele Design-Entscheide getroffen werden und die Grundstruktur der Software musste erarbeitet werden. Auch mit den Tücken der GUI-Entwicklung und der Persistenz-Schicht hatten wir zu kämpfen. Sehr schwierig war für mich die Schätzung der Backlog Items. Wir lagen dann auch etwas daneben mit der Planung. Nach den ersten beiden Sprints kriegten wir das aber besser in den Griff. Wir schafften zwar nicht alle Items des Product Backlog, haben aber doch mehr erreicht, als es anfänglich aussah.
Wir wollten die Gelegenheit nutzen, weitere für uns neue Tools und Hilfsmittel auszuprobieren. So haben wir uns entschieden, IntelliJ als Integrierte Entwicklungsumgebung, Maven als Build Management Tool und Git als Versions-Kontroll-System zu verwenden. Diesen Entscheid haben wir nie bereut. Natürlich hat auch hier das Kennenlernen der Tools viel Zeit gekostet.
Die Zusammenarbeit mit Martin empfand ich als sehr angenehm. Ich finde, wir haben uns sehr gut ergänzt. Die wöchentlichen gemeinsamen Arbeitstage waren sehr hilfreich und erleichterten die Zusammenarbeit sehr.