SVM Schüler Verwaltung Metzenthin

Testkonzept

Martin Schraner
Hans Stamm
# Änderungsgeschichte

Datum	Version	Änderung	Autor
16.06.2015	0.10	Erstellung	Hans Stamm

# Einführung
## Zweck und Abgrenzung
Dieses Dokument gibt einen Überblick über das Testen der zu entwickelnden Software SVM (Schüler-Verwaltung Metzenthin).
## Gültigkeitsbereich
Die Gültigkeit dieses Projektplans erstreckt sich über das 4. Semester des MAS-SE 2013 Lehrgangs von Ende März bis Ende August 2015.
## Referenzdokumente
Nachfolgend werden die Dokumente aufgeführt, welche von diesem Dokument referenziert werden.
- SVM_Projektplan.pdf
- SVM_Anforderungsspezifikation.pdf

# Systemübersicht
Eine Übersicht über das System ist in Kapitel 2 des Dokuments SVM_Anforderungsspezifikation zu finden.
# Risikoanalyse
## Risiken

## Risikofaktoren

## Produktstruktur und Risiken

# Strategie
## Für Reviews
Die Team-Mitglieder treffen sich einmal wöchentlich zu einem gemeinsamen Arbeitstag. An diesen Treffen werden die Arbeitsergebnisse der letzten Woche besprochen und reviewt. Es wird abgemacht, welche Arbeitsergebnisse (Dokumente, wichtige, zentrale Code-Teile, etc.) durch das andere Team-Mitglied in der Folgewoche speziell überprüft werden müssen.
## Für Integration
Die Realisierung wird nach der agilen Vorgehensweise Scrum durchgeführt. Am Ende eines Sprints werden die Testfälle für die umgesetzten Stories bzw. Anwendungsfälle erarbeitet. Die Testfälle werden im darauf folgenden Sprint durchgeführt und die Anwendungsfälle werden abgenommen. Allfällig gefundene Probleme fliessen in den Product Backlog ein. Der Product Owner entscheidet dann zusammen mit dem Team, ob das Problem-Item in den aktuellen Sprint einfliessen soll, oder ob es im Product Backlog für die Folgesprints verbleibt.
Werden in einem Sprint Programmteile stark überarbeitet, werden betroffene, ausgewählte Testfälle aus den vorherigen Sprints als Regressionstest erneut durchgeführt.
## Für Tests
Für die entwickelten Programmteile (Klassen, Komponenten) werden während der Entwicklung Unittests (JUnit) erstellt. Diese werden durch den Entwickler regelmässig durchgeführt, mindestens vor dem Einchecken von grösseren Erweiterungen oder Anpassungen. Ausserdem ist ein Jenkins Continuous Integration Job aufgesetzt worden. Einmal täglich wird das im Git-Repository eingecheckte Produkt gebildet und die Unittests werden durchgeführt.
Weitere Anmerkungen siehe Kapitel 4.2 Für Integration.
Nach der Realisierungsphase ist ein Systemtest vorgesehen. Es werden nochmals die in den Sprints umgesetzten Anwendungsfälle auf ihr Zusammenwirken geprüft.
# Prüfungen
## Prüfgegenstände
Prüfgegenstand ist das System (GUI-Applikation) „SVM“.
## Prüfverfahren und Prüfdimensionen
Während der Entwicklung werden die Programmteile und Klassen mittels Unittests auf Programmfehler und Funktionstüchtigkeit geprüft.
Am Ende eines Sprints werden die erarbeiteten Testfälle durchgeführt. Die umgesetzten Anwendungsfälle werden auf die Erfüllung der Anforderungen geprüft.
Nach der Realisierungsphase wird im Systemtest das Zusammenspiel der Anwendungsfälle geprüft.
## Abdeckungsgrade
Die Testfälle sollen positive und negative Funktionstests abdecken.
Mit der Durchführung der Testfälle mit dem GUI wird die Usability geprüft. Alle Dateneingabefelder sind auf korrektes Abfangen von Fehleingaben zu prüfen. Wo nötig sind die Grenzwerte speziell zu prüfen.
## Abnahmekriterien
Umgesetzte Anwendungsfälle gelten am Ende eines Sprints als abgenommen, wenn die definierten Testfälle erfolgreich durchgeführt werden konnten. Allfällige Fehler oder Unschönheiten werden dem Product Owner zuhanden des Product Backlog gemeldet.
# Testinfrastruktur
## Grundsätzliche Überlegungen

## Testumgebungen, Testgeschirr

## Anforderungen an Testmittel

## Anforderungen an Testdaten

# Testnachweise
## Dokumente

## Metriken

# Prozesse
## Reviews

## Tests

## Fehler erfassen und verfolgen